OceanOS

Plan de Startup — Documento Fundacional

Bosques de algas + reproducción de tiburones en Argentina

versión 1.0 | Puerto Deseado, Santa Cruz Argentina | 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

OceanOS es una plataforma tecnológica que combina tres capas de negocio para restaurar ecosistemas marinos costeros en Argentina y monetizar ese impacto a escala global. El modelo integra ciencia ciudadana, software B2B y un mercado de activos de océano.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Mercado total (TAM) 2030 | es 50.000 millones (carbono azul global) |
| Mercado accesible (SAM) | Atlántico Sur + Patagonia, 180.000 km2 de costa |
| proyección ingresos Ano 5 | u$s 12 millones |
| Break-even estimado | Mes 30 |
| Ronda seed buscada | u$s 350.000 |
| Equipo actual | Fundador + 4 programadores |
| Tiempo al primer MVP | 90 días |

# 2. El Problema

## 2.1 Crisis de los ecosistemas costeros

Los ecosistemas marinos costeros de Argentina enfrentan una degradación acelerada que representa tanto una crisis ambiental como una oportunidad de mercado sin explotar.

- El 90% de los bosques de kelp (Macrocystis pyrifera) del Atlántico Sur perdió cobertura desde 1990

- Las poblaciones de tiburones costeros en Argentina cayeron un 70% en los últimos 30 años por sobrepesca

- Sin tiburones como ápex predadores, la cadena trófica se desequilibra y los bosques de algas colapsan

- Los bosques de algas son sumideros de carbono 5 veces más eficientes que los bosques terrestres

## 2.2 Porque ahora

- El mercado voluntario de créditos de carbono creció un 400% en los últimos 3 anos

- Los países del G20 comprometieron u$s 3.000 millones para restauración marina en 2024

- Las regulaciones de reporte de huella marina de la Union europea entran en vigor en 2026

- Argentina posee el ecosistema de kelp más grande del hemisferio sur, con casi nula competencia tecnológica local

# 3. La Solución — Plataforma OceanOS

OceanOS es el sistema operativo del océano: una plataforma de tres capas interconectadas donde cada capa alimenta y potencia a la siguiente, generando un flywheel de datos, ingresos e impacto ambiental.

## 3.1 Arquitectura de tres capas

| Capa | Nombre | Tipo | Mercado objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa 1 | App ciudadana OceanOS | B2C — gratuita | Buceadores, pescadores, turistas, científicos |
| Capa 2 | SaaS marino (OS marino) | B2B — suscripción | Pesqueras, ONG, áreas protegidas, gobierno |
| Capa 3 | Plataforma de activos de océano | B2B global — Marketplace | Corporaciones, fondos ESG, compradores de carbono |

## 3.2 El flywheel — porque escala solo

- Paso 1: Usuarios reportan avistamientos y estado del ecosistema desde la app. Ganan tokens canjeables por experiencias de ecoturismo.

- Paso 2: Los datos ciudadanos verificados alimentan el dashboard del SaaS que usan pesqueras, ONG y áreas protegidas. Ellas pagan suscripción mensual.

- Paso 3: Con datos combinados de sensores IOT + reportes ciudadanos, el sistema certifica automáticamente créditos de carbono azul (Verra, Gold Standard).

- Paso 4: La plataforma vende hectáreas de océano restaurado a corporaciones globales como compensación ESG. Cada transacción financia más restauración, que genera más datos, que atrae más usuarios.

# 4. Capa 1 — App Ciudadana OceanOS

# 4.1 descripción del producto

aplicación móvil (iOS y Android) que combina ciencia ciudadana con un sistema de recompensas en tokens. Los usuarios reportan avistamientos de tiburones y el estado de bosques de algas desde el celular, y reciben tokens canjeables por experiencias de ecoturismo.

## 4.2 Pantallas principales

| Pantalla | función | Feature clave |
| --- | --- | --- |
| Mapa en vivo | Visualizar avistamientos geolocalizados en tiempo real | Filtros por especie, fecha, tipo de reporte |
| Reportar | Enviar avistamiento con foto + GPS automático | Clasificación por IA, 1 tap para reportar |
| Wallet de tokens | Ver saldo, historial y canjear recompensas | Tokens OKN canjeables por ecoturismo |
| Perfil | estadísticas del usuario, insignias, ranking | Gamificación y comunidad |

## 4.3 Sistema de tokens OKN

| acción | Tokens ganados | Condición |
| --- | --- | --- |
| Reporte básico | +15 OKN | ubicación + tipo confirmados |
| Foto verificada por IA | +25 OKN | Especie identificada con >80% confianza |
| Racha semanal (7 días) | +50 OKN | Al menos 1 reporte por día |
| Verificación de otro usuario | +10 OKN | Votación en reporte de baja confianza |
| Primer reporte de zona nueva | +100 OKN | Area sin reportes previos en 30 días |

## 4.4 verificación de datos

- Modelo de visión computacional liviano (on-device) para clasificación de especies

- Si la confianza del modelo es menor al 80%, 3 usuarios de la comunidad votan

- Dato verificado = dato vendible al SaaS (mayor valor de mercado)

- Sistema de reputación: usuarios con historial verificado tienen mayor peso en votaciones

# 5. Capa 2 — SaaS Marino (Sistema Operativo)

## 5.1 descripción del producto

Software B2B para organizaciones que gestionan ecosistemas marinos: pesqueras, ONG, áreas protegidas y gobierno. Combina datos ciudadanos de la Capa 1 con sensores IOT para generar reportes en tiempo real, gestión de proyectos de restauración y certificación automática de créditos de carbono.

## 5.2 módulos del SaaS

| Modulo | función | Usuario objetivo |
| --- | --- | --- |
| Dashboard en tiempo real | Mapa de salud del ecosistema con alertas | Todos los clientes |
| gestión de proyectos | planificación, seguimiento y KPIs de restauración | ONG y áreas protegidas |
| Monitoreo IOT | integración con sensores de temperatura, salinidad, biomasa | Pesqueras y gobierno |
| Reportes para fondos | generación automática de reportes para BID, GEF, etc. | ONG y proyectos internacionales |
| certificación de carbono | Flujo automatizado hacia Verra y Gold Standard | Todos los clientes con proyectos |

## 5.3 Modelo de precios

| Plan | Precio mensual | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Starter | u$s 500 | 1 proyecto, dashboard básico, hasta 5 usuarios |
| Professional | u$s 2.000 | 5 proyectos, IOT, reportes, hasta 20 usuarios |
| Enterprise | u$s 8.000+ | Proyectos ilimitados, API, certificación, soporte dedicado |

# 6. Capa 3 — Plataforma de Activos de océano

## 6.1 descripción del producto

Marketplace global donde empresas compran hectáreas de océano restaurado certificado como compensación ESG. OceanOS actúa como plataforma intermediaria (modelo Airbnb): no es Duena de los ecosistemas, conecta restauradores certificados con compradores corporativos internacionales.

## 6.2 Tipos de activos

- créditos de carbono azul: toneladas de CO2 capturado por bosques de algas certificados

- hectáreas de océano vivo: unidades de ecosistema restaurado con métricas de biodiversidad

- Bonos de restauración: instrumentos de deuda vinculados a hitos de recuperación del ecosistema

## 6.3 Compradores objetivo

- Empresas con compromisos net-Zero que necesitan compensar huella marina

- Fondos de inversión ESG en busca de activos de naturaleza verificados

- Gobiernos que necesitan cumplir compromisos de biodiversidad del Convenio de Kunming-Montreal

## 6.4 Modelo de Comisión

OceanOS cobra un 8-12% de Comisión sobre cada transaccion de activos de océano realizada en la plataforma, más una tarifa de listado para proyectos certificados.

7. Mercado y Oportunidad

| Segmento | Tamaño | Crecimiento anual |
| --- | --- | --- |
| Mercado voluntario de carbono (global) | u$s 50.000M en 2030 | +40% anual |
| Marine tech SaaS (global) | u$s 8.000M en 2028 | +22% anual |
| Ecoturismo marino en Patagonia | u$s 450M en 2025 | +15% anual |
| Datos oceanográficos para pesqueras | u$s 1.200M en 2027 | +18% anual |

## 7.1 Ventajas competitivas de Argentina

- Patagonia: ecosistema de kelp más grande del Atlántico Sur, alta tracción internacional como marca

- CONICET y CENPAT: grupos de investigación especializados en algas y tiburones de clase mundial

- Marco legal: Ley 27.611 de pesca y áreas marinas protegidas permiten concesiones de cultivo

- Sin competidores directos en Argentina ni en el Atlántico Sur

# 8. MVP — App Ciudadana (90 días)

## 8.1 Alcance del MVP

El MVP de la Capa 1 es el punto de entrada que valida la hipótesis central: que hay suficientes usuarios dispuestos a reportar datos del océano a cambio de tokens. Con datos reales, se puede vender el SaaS.

## 8.2 Feature incluidos en el MVP

- Mapa en tiempo real con avistamientos geolocalizados y filtros por especie y tipo

- Formulario de reporte con foto + GPS automático en 1 tap

- Sistema de tokens OKN: acumulación, historial y canje básico

- clasificación de especies por IA (modelo liviano on-device)

- Dashboard público de salud del ecosistema (página web, para mostrar a pesqueras)

- Notificaciones push de avistamientos cercanos

## 8.3 Plan de sprints

| Mes | Foco | Entregables | Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Fundación | Auth + perfil, mapa base, formulario de reporte, backend API + DB | 2 devs |
| Mes 2 | Valor central | Sistema de tokens, IA de clasificación, mapa en tiempo real, notificaciones push | 4 devs |
| Mes 3 | Lanzamiento | Dashboard público, canje de tokens, beta con 50 usuarios en Puerto Madryn | 4 devs |

## 8.4 Tech stack recomendado

| Componente | tecnología | Razón |
| --- | --- | --- |
| App móvil | React Native | Una sola codebase iOS + Android, equipo JS existente |
| Backend y DB | Supabase | PostgreSQL + auth + Realtime + storage, listo en 1 Dia |
| Mapas | Mapbox SDK | Tiles offline, clustering de marcadores, buena performance |
| IA on-device | TensorFlow Lite | Clasificacion sin conexión, bajo consumo de batería |
| Tokens | Base de datos propia (MVP) | Sin complejidad blockchain en etapa inicial |
| Hosting | Vercel + Supabase Cloud | Escalable, bajo costo, deploy automático |

9. Roadmap — Plan de 18 Meses

| Periodo | Fase | Hito clave | Ingreso esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1-3 | MVP app ciudadana | 50 usuarios beta en Puerto Madryn, primeros datos verificados | u$s 0 (pre-revenue) |
| Mes 4-6 | Lanzamiento publico app | 500 usuarios activos, 3 operadores turísticos como socios | u$s 0 (tokens) |
| Mes 6-9 | Primeros clientes SaaS | 3 pesqueras u ONG patagónicas pagando suscripción | u$s 6.000/mes |
| Mes 9-12 | Expansión SaaS | 10 clientes B2B, primer reporte de carbono generado | u$s 25.000/mes |
| Mes 12-15 | Ronda seed | Levantamiento de u$s 350.000, equipo a 10 personas | u$s 35.000/mes |
| Mes 15-18 | Plataforma de activos | Primera transacción de créditos de carbono azul certificados | u$s 80.000/mes |

10. Modelo de Negocio y Proyecciones

10.1 Fuentes de ingreso

| Fuente | Tipo | Ticket promedio | Inicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Suscripción SaaS (Starter) | Recurrente mensual | u$s 500/mes | Mes 6 |
| Suscripción SaaS (Professional) | Recurrente mensual | u$s 2.000/mes | Mes 8 |
| Suscripción SaaS (Enterprise) | Recurrente anual | u$s 8.000/mes | Mes 12 |
| Comisión Marketplace de activos | Por transaccion (8-12%) | u$s 15.000/transaccion | Mes 15 |
| Venta de datos anonimizados | B2B por dataset | u$s 5.000/dataset | Mes 9 |
| Partnership ecoturismo | Revenue share (15%) | Variable | Mes 4 |

## 10.2 proyección de ingresos

| Ano | Clientes SaaS | Ingreso SaaS | Marketplace | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 1 | 5 | u$s 90.000 | u$s 0 | u$s 90.000 |
| Año 2 | 25 | u$s 480.000 | u$s 120.000 | u$s 600.000 |
| Año 3 | 80 | u$s 1.800.000 | u$s 800.000 | u$s 2.600.000 |
| Año 4 | 200 | u$s 4.500.000 | u$s 3.000.000 | u$s 7.500.000 |
| Año 5 | 450 | u$s 8.000.000 | u$s 4.000.000 | u$s 12.000.000 |

# 11. Pitch para Inversores

## 11.1 Estructura del pitch deck (10 slides)

| Slide | Titulo | Mensaje clave |
| --- | --- | --- |
| 01 | El problema (1 imagen + 2 cifras) | -70% tiburones, -90% kelp en 30 años. Sin texto extra. |
| 02 | Por qué ahora | Mercado de carbono +400%, regulación UE 2026, ventana abierta. |
| 03 | La solución en una oración | Restauramos ecosistemas y los convertimos en activos financieros. |
| 04 | Como funciona | Diagrama 3 pasos: refugios → restauración → certificación. |
| 05 | Tamaño de mercado | TAM u$s 50B, SAM 180.000 km2, SOM u$s 12M en 5 años. |
| 06 | Competencia y diferencial | Sin competidores directos. Diferencial: Patagonia + CONICET + equipo tech. |
| 07 | Modelo de negocio | 3 líneas de ingreso: SaaS, carbono, datos. Break-even mes 30. |
| 08 | Tracción y validación | Reuniones con CONICET, cartas de interés, primeros usuarios beta. |
| 09 | Equipo fundador | Perfil de cada fundador y por qué son los indicados. |
| 10 | El ask | u$s 350.000 seed para piloto en Puerto Madryn, 18 meses, primer crédito de carbono. |

## 11.2 La inversión

Monto buscado: u$s 350.000 (ronda seed)

Uso de fondos: 60% desarrollo de producto, 25% equipo, 15% operaciones y piloto

Hito post-inversion: 10 clientes SaaS + primera transaccion de carbono azul en 18 meses

Estructura sugerida: SAFE o convertible note, cap a negociar

# 12. Equipo

## 12.1 Estructura actual

- Fundador / CEO: visión de negocio, relaciones con inversores y socios institucionales

- 4 desarrolladores de software: app Movil (React Native), backend (Supabase), IA (TensorFlow Lite), frontend web.

## 12.2 Próxima contrataciones (post-seed)

- Biólogo marino o investigador con experiencia en Patagonia (validación científica, relación con CONICET)

- Especialista en mercados de carbono y certificaciones (Verra, Gold Standard)

- Business development manager para clients B2B (Pesquera’s y ONGs)

## 12.3 Alianzas estratégicas clave

- CONICET / CENPAT: validación científica y datos de referencia

- Secretaria de Pesca de la Nación: acceso a datos y marco regulatorio

- Operadores turísticos de Puerto Madryn y Península Valdés: primeros socios de tokens

- fundación Rowling Argentina: co-diseno de metodología de restauracion

# 13. Próximos Pasos Inmediatos

| Semana | acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Elegir framework móvil (React Native) y configurar entorno de desarrollo | Líder tech |
| Semana 1 | Crear cuenta en Supabase y configurar schema de base de datos | Backend dev |
| Semana 2 | Wireframes de las 3 pantallas principales en Figma | Fundador + 1 dev |
| Semana 2 | Contactar 3 operadores turísticos en Puerto Madryn para acuerdo de tokens | Fundador |
| Semana 3 | Primer sprint: auth + mapa base + formulario de reporte | Equipo completo |
| Semana 4 | reunión con investigador de CONICET para validar taxonomía de especies | Fundador |
| Mes 2 | Demo del MVP a primeras pesqueras u ONG para validar interés en SaaS | Fundador |
| Mes 3 | Beta lunch con 50 usuarios en Puerto Madryn | Equipo completo |

OceanOS — Restaurando el océano. Creando valor.

-Puerto Deseado, Santa Cruz Argentina-